**Liitumisprotsessi kirjeldus, kasutades Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt makstavat toetust**

**Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt**

**Üksnurme küla, Kasemetsa küla, Metsanurme küla, Roobuka küla ja Kiisa alevik**

Liitumispunktid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga on kinnistupiirile välja ehitatud.

↓

Kui kinnistu on AS Saku Maja kodulehel kirjas kui liitumisvalmidusega kinnistu link.

(kui kinnistut ei ole veel nimekirjas, siis järelikult tööd alles käivad, nt teostusjooniste kooskõlastamine).

↓

Esitada AS Saku Majale tehniliste tingimuste taotlus vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning –kanalisatsiooniga. <https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/>

↓

AS Saku Maja väljastab tehnilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks ja liitumiseks ühisveevärgi ning –kanalisatsiooniga.

↓

Esitada taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele meetmest „Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine“ toetuse saamiseks link.

↓

Keskkonnainvesteeringute Keskus teeb rahastusotsuse
(maksimaalselt 50 kalendripäeva jooksul).

 ↓

**6 kuu jooksul** alates **positiivse** rahastusotsuse saamisest teostada ehitustööd kinnistul (ehitustegevuse perioodil tuleb paigaldada nähtavasse kohta plakat). <https://kik.ee/sites/default/files/kik_yhtekuuluvusfond_a3_plakat_2.pdf>

 ↓

Enne kaeviku tagasitäitmist, vähemalt 5 päeva varem kokkulepitud ajal

 kutsuda kohale AS Saku Maja esindaja (tel. 6729180).

 ↓

Tellida geodeet, kes koostab rajatud torustike teostusjoonise.

 ↓

Sõlmida AS-ga Saku Maja liitumisleping.

↓

Sõlmida AS-ga Saku Majaga teenusleping.

↓

Esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele lõpparuanne. Lõpparuanne peab olema esitatud **hiljemalt 6 kuud** peale rahastamisotsuse saamist.

link

↓

Keskkonnainvesteeringute Keskus maksab välja toetussumma.

NB! Enne positiivse rahastusotsuse saamist **ei tohi** alustada ehitustöödega. Tagantjärele juba teostatud tööde eest toetust ei maksta.