**Описание процесса подключения с использованием пособий, оплачиваемой Keskkonnainvesteeringute Keskus**

 **Проект управления водными ресурсами в районе сбора сточных вод реки Keila**

 **Посёлок Üksnurme, посёлок Kasemetsa, посёлок Metsanurme, посёлок Roobuka и район Kiisa**

 **Точки соединения с коммунальным водоснабжением и канализацией выстроены на границе недвижимости.**

↓

Если недвижимость указана на сайте AS Saku Maja как готовая к подключению (если объект недвижимости еще не указан, значит работа ведется, например согласования исполнительных чертежей).

↓

Подать в AS Saku Maja заявку технических условий на проектирование и подключение водопроводных и канализационных трубопроводов к коммунальным системам водоснабжения и канализации. <https://www.sakumaja.ee/vesi/blanketid/>

↓

 AS Saku Maja выдает технические условия на проектирование систем водоснабжения и канализации и подключения к коммунальному водоснабжению и канализации.

↓

Подать заявку в Keskkonnainvesteeringute Keskus на пособие в рамках мероприятия [„Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine“ toetuse saamiseks](%5C%5C%5C%5Csarvik%5C%5Cvorgukas%5C%5CYVK%5C%5CKeilajoeRKA%5C%5Cuvk_eraisikud_taotlusvorm_kik.xlsx)

↓

Keskkonnainvesteeringute Keskus примет решение о финансировании (максимально в течении 50 календарных дней).

 ↓

В течение 6 месяцев после получения положительного решения о финансировании провести строительные работы на объекте (в период строительства должен быть вывешен на видимое место плакат). <https://kik.ee/sites/default/files/kik_yhtekuuluvusfond_a3_plakat_2.pdf>

 ↓

Перед засыпкой траншеи, минимум за 5 дней пригласить представителя AS Saku Maja (тел. 6729180).

 ↓

Перед засыпкой траншеи, минимум за 5 дней пригласить представителя AS Saku Maja (тел. 6729180).

 ↓

Заключить договор о соединении с AS Saku Maja.

↓

Заключить договор об обслуживании с AS Saku Maja.

↓

Предоставить окончательный отчет в Keskkonnainvesteeringute Keskus. [Lõpparuanne](file:///%5C%5Csarvik%5Cvorgukas%5CYVK%5CKeilajoeRKA%5Cuvk_projekti_maksetaotlus_ja_lopparuanne_kik.xlsx) Окончательный отчет должен быть представлен не позднее, чем через 6 месяцев после получения решения о финансировании.

↓

ringute Keskus выплатит сумму пособия.

NB! Никакие строительные работы не могут начаться до принятия положительного решения о финансировании. Возврат денег за ранее выполненные работы не предоставляется.